Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/012 i 94/13) i članka 51. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 8/13), Načelnik Kolan podnosi Općinskom vijeću Općine Kolan

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovim izvješćem programa daje se prikaz planiranog i ostvarenog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini :

| ELEMENTI PROGRAMA |
| --- |
| Naziv aktivnosti | Planirani izdaci | Izvori financiranja |
|  |  | Izvor | Ostvareni |
| NERAZVRSTANE CESTE Gradnja i asfaltiranje nerazvrstane ceste naselje Mandre UPU br.3, Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta | 50.000,00 350.000,00 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, komunalni doprinos i ostali proračunski prihod | 0 kuna 151.118,75 kuna |
| JAVNA RASVJETA Izgradnja javne rasvjete K. Gajac,* Izgradnja ostale javne rasvjete na području Općine Kolan** | 100.000,00 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i komunalni doprinos | 0 kuna |
| JAVNE POVRŠINE Otkup zemljišta za parking u naselju Kolan, Otkup zemljišta Križine Otkup zemljišta u naselju Kolan dječji vrtić Otkup zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta, Potrebna projektna dokumentacija Uređenje ostalih javnih površina na području Općine Kolan(poljski putevi) | 395.000,00 70.000,00 1.300.000,00 100.000,00 170.000,00 1.000.000,00 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, komunalni doprinos i ostali proračunski prihod | 394.515,55 kuna 59.700,00 kuna 1.229.850,00 kuna 0 166.500,00 kuna 872.856,62 kuna |
| MJESNO GROBLJE | 120.000,00 | Komunalni doprinos i ostali proračunski prihod | 0 |
| IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE Projekt Kanalizacijski sustav naselja Mandre Širenje vodovodne mreže | 100.000,00 | Vodni doprinos i ostali proračunski prihodi | 137.750,00 kuna 26.883,94 kuna |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini podnosi se Općinskom vijeću Općine Kolan na prihvaćanje.

KLASA: 363-02/18-01/06

URBROJ: 2198/33-03/02-18-1

Kolan, 29. ožujka 2018.

Načelnik

Marin Pernjak

Napomena:

*U Kolanjskom Gajcu je izgrađen dio nove javne rasvjete, ali je račun zaprimljen u Općini u 2018.godini te nije u izvršenju proračuna za 2017.

**U računima ispostavljenim za održavanje javne rasvjete nije odvojena izgradnja nove rasvjete (iako se u više navrata kontaktiralo izvoditelja da ih izmijeni) već su računi objedinjeni – nova rasvjeta je u iznosu cca 100.000,00 kn